|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En general, he podido cumplir con las actividades en los tiempos definidos. Sin embargo, hubo algunos ajustes en el cronograma debido a imprevistos menores, como dificultades en la integración de ciertos módulos y la revisión de documentación técnica.  **¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?**   * **Facilitadores:**   + Una planificación inicial clara con herramientas como la carta Gantt.   + Buena comunicación y colaboración dentro del equipo.   + Uso de metodologías ágiles que permitieron ajustes rápidos. * **Dificultadores:**   + Limitaciones de tiempo en ciertas semanas por la sobrecarga de otras asignaturas o responsabilidades.   + Dificultad en anticipar algunos detalles técnicos que requirieron más tiempo del esperado. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  He enfrentado las dificultades mediante:   * **Priorizar tareas:** Identificando las actividades críticas y dándoles prioridad para asegurar el avance del proyecto. * **Reuniones regulares:** Manteniendo reuniones de seguimiento para ajustar el plan de trabajo según los avances y desafíos. * **Búsqueda de apoyo:** Consultando a mis docentes y revisando documentación técnica para resolver dudas específicas.   En el futuro, planeo enfrentar posibles dificultades mediante una mayor anticipación, dedicando tiempo a evaluar riesgos en etapas tempranas y aplicando métodos de mejora continua. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo como satisfactorio, ya que he cumplido con los objetivos principales y he podido entregar productos de calidad. Sin embargo, reconozco que hay aspectos que se pueden mejorar, como una planificación más detallada de los recursos y tiempos requeridos.   * **Lo que destaco:** * Mi compromiso con el cumplimiento de los objetivos. * La capacidad de adaptación frente a imprevistos. * El trabajo colaborativo con el equipo, lo que permitió superar desafíos juntos. * Lo **que podría mejorar:** * Dedicar más tiempo a la documentación detallada de cada etapa del proyecto. * Anticipar con mayor precisión los posibles problemas técnicos y administrativos. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder?**   * ¿Cómo garantizar que los usuarios finales comprendan y adopten fácilmente la solución desarrollada? * ¿Qué pasos adicionales podrían tomarse para evaluar y optimizar la experiencia del usuario en "Orderflow"?   **¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?**   * ¿Qué estrategias recomendarían para gestionar mejor los riesgos en futuros proyectos? * ¿Consideran que hemos cumplido con los estándares de calidad definidos en el proyecto? |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  En este momento, no parece necesario redistribuir las actividades entre los miembros del grupo ni asignar nuevas tareas adicionales. Cada miembro del equipo está gestionando sus responsabilidades de acuerdo con el plan actual y los plazos establecidos, y no hemos identificado la necesidad de cambios significativos en la asignación de tareas |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido en general efectivo, con una colaboración comprometida y una distribución adecuada de tareas según las habilidades de cada miembro, lo que ha facilitado el avance del Proyecto APT. Destacamos la flexibilidad del equipo para adaptarse a cambios y resolver problemas. Sin embargo, hay áreas que podrían mejorarse: la comunicación interna podría ser más fluida y estructurada, ya que el uso de herramientas digitales no ha sido siempre suficiente para mantener una coordinación óptima. Además, un seguimiento más riguroso del progreso esto ayudaría a abordar problemas de manera más eficiente y mejorar la dinámica del grupo. |