|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En general, hemos podido cumplir con la mayoría de las actividades dentro de los tiempos definidos. La planificación inicial y el uso de herramientas de gestión de proyectos facilitaron el seguimiento del cronograma y la coordinación entre los miembros del equipo. Sin embargo, enfrentamos algunos desafíos que impactaron nuestro plan de trabajo. Los cambios en los requisitos del cliente y problemas técnicos con la integración de APIs provocaron retrasos en la fase de desarrollo y pruebas. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  En el desarrollo del Proyecto APT, hemos enfrentado dificultades como cambios en los requisitos, problemas técnicos y recursos limitados con varias estrategias. Para los cambios en los requisitos, hemos revisado y ajustado el plan de trabajo y la carta Gantt en función de las nuevas necesidades que han surgido. Los problemas técnicos se han abordado investigando soluciones y realizando pruebas adicionales para asegurar la funcionalidad. La comunicación y coordinación dentro del equipo se han manejado a través de herramientas digitales y actualizaciones regulares por correo electrónico o mensajes, asegurando que todos los miembros estén informados y alineados. Para gestionar los recursos limitados, hemos optimizado el uso del tiempo y las herramientas disponibles y, cuando ha sido necesario, hemos priorizado tareas para cumplir con los plazos establecidos. Planeamos seguir adaptándonos a las necesidades del proyecto mediante la actualización continua del plan y buscando soluciones proactivas a los problemas para poder cumplir con cada una de las cosas solicitadas |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  En general, evalúo mi trabajo en el Proyecto APT de manera positiva, aunque reconozco áreas que requieren mejoras. El proyecto ha avanzado de acuerdo con los tiempos establecidos en la medida de lo posible, y hemos logrado cumplir con la mayoría de los objetivos iniciales. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Inquietudes:**   1. **Adaptación a Cambios:** Me preocupa cómo manejar de manera más efectiva los cambios en los requisitos que puedan surgir en las etapas finales del proyecto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos cambios no afecten significativamente el cronograma y los recursos? 2. **Calidad del Producto Final:** Estoy preocupado por la posibilidad de que algunos aspectos del sistema web no cumplan con los estándares de calidad requeridos. ¿Qué estrategias adicionales podríamos implementar para asegurar una calidad óptima en la entrega final? 3. **Comunicación y Coordinación:** Dado que no hemos tenido reuniones formales, me pregunto si estamos perdiendo algún aspecto importante en la comunicación y coordinación. ¿Qué métodos adicionales podríamos utilizar para mejorar la cohesión del equipo y el flujo de información?   Preguntas a docente:   **Evaluación de Calidad:** ¿Qué criterios específicos deberíamos utilizar para evaluar la calidad del producto final? ¿Hay herramientas o métodos recomendados para asegurar que el sistema cumpla con los estándares esperados?   **Mejora de la Comunicación:** ¿Cómo podrían mejorarse las prácticas de comunicación y coordinación en proyectos sin reuniones formales? ¿Qué herramientas o métodos sugieren para mantener una comunicación efectiva y continua? |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  En este momento, no parece necesario redistribuir las actividades entre los miembros del grupo ni asignar nuevas tareas adicionales. Cada miembro del equipo está gestionando sus responsabilidades de acuerdo con el plan actual y los plazos establecidos, y no hemos identificado la necesidad de cambios significativos en la asignación de tareas |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido en general efectivo, con una colaboración comprometida y una distribución adecuada de tareas según las habilidades de cada miembro, lo que ha facilitado el avance del Proyecto APT. Destacamos la flexibilidad del equipo para adaptarse a cambios y resolver problemas. Sin embargo, hay áreas que podrían mejorarse: la comunicación interna podría ser más fluida y estructurada, ya que el uso de herramientas digitales no ha sido siempre suficiente para mantener una coordinación óptima. Además, un seguimiento más riguroso del progreso esto ayudaría a abordar problemas de manera más eficiente y mejorar la dinámica del grupo. |